集美工业学校敬贤楼沉降检测报价

一、工程概况

敬贤楼位于集美工业学校内部，于2006年竣工验收，建筑面积约30000㎡，有纸质竣工图。现出现墙体纵向、斜向裂缝，伸缩带变形，地面下沉的情况。为了解该房屋的沉降情况，集美工业学校委托我司对其进行检测。

二、检测依据

1、国家行业标准《建筑变形测量规程》 JGJ 8-2016

2、委托单位提供的“检测委托书”及“技术服务合同”

3、该建筑设计图纸等相关资料

三、建筑检测内容

沉降观测：根据现场情况，在建筑物四周布置15个测点，采用水准仪对该建筑主体结构沉降情况进行检测。测点布置详见附图1。

四、检测频率、周期及费用

房屋的沉降观测初步定于以2个月为间隔进行检测。预计共进行4次观测。检测费用如下：

| 编号 | 服务项目 | 报价 | 数量 | 检测费小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑沉降检测 | 元/测点/次 | 15测点Х4次 |  |
| 2 | 沉降观测点埋设 | 元/测点 | 15测点 |  |
| 3 | 技术服务费 | 建筑沉降检测费 |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |
| 备注： - 沉降观测次数暂定4次（按两个月一次检测频率），如有增加按补充合同增加费用。 - 沉降观测点埋设时由采购人参与现场查看，如利用原埋设点费用按实扣除 |  |  |  |  |

五、检测人员和仪器设备

检测人员构成：检测人员1组。本次检测拟使用主要设备按行业规定。

六、采购人配合事项

1、提供上述建筑的完整设计图纸（结施图、建施图）；

2、配合协调现场检测工作；

附后：房屋监测点位平面布置图

图1 测点布置图

报价密封盖章后有效期内送到嘉庚楼总务处812（或北门门岗但需提前电话确定联系），报价有效期至2022年3月29日上午9点；报价文件封口未密封盖章及报价文件封面未写项目名称仅为无效报价。

报价单位：

联系人：

联系电话：

集美工业学校总务处

联系人：方维钦  7790922

技术联系人：骆老师 15759268038

2022年3月22日